# Handleplan ifm. Legepladsrapport

## Institution/udflytterbase

*Jacob A Riis Børnehave*

## Dato for udarbejdelse af handleplan

*28. november 2022*

## Dato for legepladstilsyn

*16.november 2022*

## Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

### Gyngestativ

Anmærkning: Der er konstateret begyndende slid på gyngesædet.

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: januar 2023

Ansvarlig for udbedring: Edith Ravnborg nissen

Bemærkning: Begge gynger bliver udskiftet.

**Identifikation af redskaber**

Anmærkning: Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbar og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: November 2022

Ansvarlig for udbedring: Edith Ravnborg Nissen

Bemærkning: Rengøres og synlig fra jordniveau

### Frihøjde ved gruppegynger

Anmærkning: For gruppegyngesæde skal mindste frihøjde i hvileposition være 400 mm

Målt til 350 mm

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: November 2022

Ansvarlig for udbedring: Edith Ravnborg Nissen

Bemærkning: Faldeunderlag er udjævnet

### Redskabets finish

Anmærkning: Der må ikke være nogen udstikkende søm, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede elementer

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: November 2022

Ansvarlig for udbedring: Edith Ravnborg Nissen

Bemærkning: Er fjernet